온순간 (OnMoment)

TRD (기술 요구사항 정의서)

v8.0 — Sacred Game 기술 명세서

1인 창업자 × Claude Code × Superpower × GitHub 통합 MVP 실행 지침

서비스 URL: https://onmoment.kr (PWA)

저장소: https://github.com/bkim74/onmoment

기반 문서: PRD v9.0 (Sacred Game Architecture) + TRD v7.0 계승

작성: 김범 | 2026년 4월 | 실제 론칭 대상 MVP 명세

# 목차

0. v7.0 → v8.0 진화 매트릭스

1. 설계 원칙 (10개)

2. MVP 범위 — Must / Should / Won't-Have

3. 시스템 아키텍처 — 1인 창업자 최적화 단일 풀스택

4. 데이터 스키마 (Supabase PostgreSQL + pgvector + RLS)

5. API 엔드포인트 명세 (Next.js Route Handlers)

6. 에이전틱 AI 4단계 오케스트레이션

7. Sacred Game 5-Phase 기술 구현

7.1 Phase 1 — SUMMONING

7.2 Phase 2 — CONFESSION (핵심 코어 루프)

7.3 Phase 3 — DISTILLATION

7.4 Phase 4 — ANCHORING (WebXR + Geospatial)

7.5 Phase 5 — ECHOING (바이럴 루프)

8. 8개 게임 모드 — org_id 기반 동적 라우팅

9. Two-Track 데이터 주권 아키텍처

10. 비용 최적화 기술 구현 — 57% 절감 구조

11. 시니어 UX 기술 요구사항 (Adaptive UI Engine)

12. Resilience Layer — Graceful Degradation

13. 안전망 (SDF + 1393 연계 프로토콜)

14. 1인 창업자 개발 워크플로우 (Claude Code + Superpower)

15. GitHub 저장소 구조 및 개발 환경

16. MVP 4개월 Sprint 로드맵

17. 배포 파이프라인 (Vercel + Supabase + 도메인)

18. 테스트 전략 — SIM-01~15 시뮬레이션

19. 모니터링 & 관측성

20. 환경 변수 / 시크릿 관리

21. 의사결정 기록 (Decision Log v8.0)

22. 1인 창업자 체크리스트 (Day 1 Launch Kit)

# 0. v7.0 → v8.0 진화 매트릭스

TRD v8.0은 PRD v9.0 Sacred Game Architecture를 권위 문서로 삼아, TRD v7.0의 검증된 아키텍처를 실제 론칭 가능한 수준으로 구체화한다. 특히 1인 창업자가 Claude Code와 Superpower를 레버리지로 4개월 내 MVP를 GitHub에서 실제 프로덕션까지 배포할 수 있는 수준의 실무 명세를 목표로 한다.

### 핵심 변경 영역

| 영역 | v7.0 상태 | v8.0 해결 |
| --- | --- | --- |
| 설계 기반 | 과기부 과제 + 핵심개념 통합 | PRD v9.0 Sacred Game 5-Phase에 정확히 1:1 매칭 |
| 게임 룰 구조 | 넛지 나열형 | Sacred Game 5-Phase 상태 머신 (state machine) |
| 백엔드 분리 | FastAPI + Next.js 분리 | Next.js 14 Route Handlers 통합 (1인 개발 최적화) |
| LLM 호출 | 4구루 독립 호출 언급 | 단일 JSON Schema 호출 강제 (57% 비용 절감) |
| WebXR | 선택 사항으로 언급 | MVP Must-Have (간소화 구현 + 폴백) |
| 장소 앵커링 | 개념 수준 | Google Geospatial + Three.js 상세 명세 |
| Two-Track 데이터 | 원칙만 명시 | RLS 정책 + 3중 스키마 분리 실제 SQL |
| 개발 워크플로우 | 일반적 MVP 로드맵 | Claude Code + Superpower + GitHub Issues 통합 |
| 테스트 | SIM 15건 정의 | 실제 Playwright E2E + 수동 SIM 체크리스트 |
| 배포 | Vercel/Railway 명시 | Vercel 단일 + Supabase + 도메인 onmoment.kr 설정 단계별 |

# 1. 설계 원칙 (10개)

| # | 원칙 | 구현 방침 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Zero-Config Start | 가입 후 어떤 설정도 없이 즉시 첫 기록 | SIM-01: 매직링크 → 첫 녹음 2탭 이내 |
| P2 | Never Lose Data | 모든 예외에서 데이터 100% 보전 | SIM-03: 오프라인·재부팅·네트워크 차단 시뮬레이션 |
| P3 | Graceful Degradation | 기술 에러 메시지 유저 노출 0건 | SIM-15: 모든 에러 경로 커버리지 테스트 |
| P4 | Progressive Disclosure | 복잡한 기능은 익숙해진 후 자연스럽게 발견 | SIM-05: UI 깊이 측정 (Day 1~40) |
| P5 | Adaptive Accessibility | 시력/청력/운동 능력에 따른 동적 UI | SIM-10: 폰트 60/72/84px 3단계 전환 |
| P6 | De-medicalized Safety | 임상 용어 완전 탈색. SaMD 규제 방어 | SIM-06: 전체 UI 카피 정규식 검사 |
| P7 | Hybrid Funnel First | 3일 미니 체험 → 40일 업셀링 | SIM-00: 3일 완주율 → 40일 전환 추적 |
| P8 | Dignity-First UX | 모든 시나리오에서 시니어의 품격 보장 | SIM-01~15 공통 제약 |
| P9 | Agentic Autonomy | AI 에이전트 4단계 자율성 보장 | 과기부 3대 역량 요건 충족 증빙 |
| P10 | Positive Reinforcement | 손실 프레이밍 전면 배제 | SIM-05 + 카피 린트 규칙 |

v8.0 신규 원칙 (Sacred Game 전용): P11 Single JSON Call (4구루 통합) / P12 Two-Track Data Sovereignty / P13 Place Anchoring Flexibility

# 2. MVP 범위 — Must / Should / Won't-Have

### 2.1 Must-Have (4개월 MVP 목표 — 실제 론칭)

| 범주 | 기능 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 온보딩 | 카카오톡 매직링크 / Google OAuth / PWA 설치 유도 | P0 |
| 온보딩 | FEAT-0: 3일 미니 체험 리츄얼 + Day 0 약속 의식 | P0 |
| 코어 루프 | 1분 음성 녹음 + Whisper STT + 서술형 감정 태그 | P0 |
| 코어 루프 | 4구루 단일 JSON 동적 라우팅 (Zero-Config AI) | P0 |
| 코어 루프 | SDF 자동 추론 (5레이어) + 음성 비언어 교차 검증 | P0 |
| 안전망 | SDF < 6점 감지 + 1393 자동 연결 + 톤 전환 | P0 |
| 리텐션 | 3장 구조 프로그레스 + 7/14/21일 마일스톤 카드 | P0 |
| 리텐션 | 구조화 넛지 알고리즘 (시간 잠금 + 지능형 알림) | P0 |
| 리질리언스 | persist() + 오프라인 큐 + 텍스트 폴백 + Graceful Degradation | P0 |
| 리질리언스 | Adaptive UI 엔진 (60/72/84px) + 오터치 방지 | P0 |
| DISTILLATION | Day 40 RAG 압축 서사 + '한 문장' Opt-in 승인 | P0 |
| ANCHORING | 장소 지도 기반 원격 박제 (Google Maps + 로드뷰) | P0 |
| ANCHORING | WebXR AR 뷰어 (Three.js + Geospatial Anchor) | P1 |
| ECHOING | 카카오 알림톡 선물 전달 + 24h 후 CTA | P0 |
| ECHOING | 마이크로 답장 리츄얼 (수신자 30초 녹음) | P0 |
| B2B2C 기초 | org_id 스키마 + 시스템 프롬프트 교체 파이프라인 | P1 |
| 세션 | Eternal Session (매직링크 재진입 1-Click) | P0 |

### 2.2 Should-Have (v1.5, 5~9개월)

- 실물 앨범 D2C 결제 (카카오페이 + POD 업체 API 연동)

- 프리미엄 구독 월 ₩4,900

- NFC 리츄얼 키트 발주 시스템

- Wisdom Vector DB 고도화 (pgvector + 임베딩 확장)

- B2B2C 대시보드 (org_admin 권한 + 익명 통계)

### 2.3 Won't-Have (v2+, 10개월 이후)

- 폐쇄형 커뮤니티

- B2G 지자체 보건소 대시보드 (별도 보안 인증 필요)

- 8th Wall 상용 라이선스 통합

- 보이스 클로닝 전체 여정 적용 (Day 40만 적용)

- 다국어 지원 (K-Spirituality 글로벌 확장)

# 3. 시스템 아키텍처 — 1인 창업자 최적화 단일 풀스택

핵심 원칙: 분리된 FE/BE가 아닌 Next.js 14 풀스택 + Supabase + Managed Services 조합. 1인 창업자의 컨텍스트 스위칭 비용을 최소화하고, Claude Code에 전체 레포를 한 번에 컨텍스트로 제공할 수 있게 한다.

### 3.1 스택 선정 및 근거

| 레이어 | 기술 | 1인 창업자 관점 선정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | 풀스택 통합 / Server Components / Route Handlers로 API 분리 불필요 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix | 접근성 기본 내장 / Claude Code 호환성 최상 |
| PWA | next-pwa + Workbox | Service Worker + 오프라인 큐 기본 제공 |
| 인증 | Supabase Auth + 카카오 OAuth + 매직링크 | 카카오톡 시니어 친숙도 / 회원가입 마찰 0 |
| DB | Supabase PostgreSQL + pgvector + RLS | 관리형 / 벡터 검색 내장 / Row-Level Security로 B2B2C 테넌트 격리 |
| Storage | Supabase Storage (음성 파일) | CDN 통합 / 암호화 지원 |
| STT | OpenAI Whisper API (large-v3) | 한국어 시니어 정확도 95%+ |
| LLM 기본 | GPT-4o mini (일반 여정) | 비용 효율 + 속도 + 한국어 품질 |
| LLM 응축 | GPT-4 Turbo / Claude 3.5 Sonnet (Day 40만) | 최종 '한 문장' 품질 확보 |
| LLM BYOK | Google Gemini Flash (유저 제공 키) | 무료 티어 1,500 req/day → 유저당 $0 |
| AI 오케스트레이션 | Vercel AI SDK + Zod 스키마 | 단일 JSON 응답 강제 + 타입 안정성 |
| WebXR | Three.js + WebXR API + Google Geospatial API | 8th Wall 라이선스 회피 / 오픈소스 |
| 알림 | 카카오 알림톡 API (솔라피/센드메 등) | 시니어 도달률 최상 |
| 결제 | 카카오페이 (D2C) / Stripe (해외) | 자녀 결제 마찰 최소 |
| 배포 | Vercel (프론트/API) + Supabase (DB) | Zero DevOps / 1인 운영 가능 |
| 도메인 | onmoment.kr (CloudFlare 프록시 옵션) | DDoS 방어 + CDN |
| 모니터링 | Vercel Analytics + Sentry + PostHog | 프리 티어로 MVP 충분 |
| AI 개발 | Claude Code + Superpower + Cursor | 컨텍스트 대형 레포 전체 이해 |

### 3.2 아키텍처 다이어그램 (논리)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         브라우저 (PWA, iOS/Android/Desktop)                     │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ Next.js 14 Client (React Server/Client Components)     │   │

│  │  ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐ │   │

│  │  │SUMMONING│CONFESS. │DISTILL.  │ANCHOR.  │ECHOING   │ │   │

│  │  └─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘ │   │

│  │  Service Worker (persist + 오프라인 큐)                  │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │

└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│ HTTPS

┌──────────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│  Vercel Edge (Next.js Route Handlers)                         │

│  /api/ai/guru  /api/sdf  /api/journey  /api/legacy           │

└──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┘

│          │          │          │          │

┌───▼───┐  ┌──▼──┐  ┌────▼────┐  ┌──▼──┐  ┌───▼───┐

│Supabase│  │ OpenAI│  │Google Geo │ │Kakao│  │ POD   │

│Auth+DB+│  │ LLM+ │  │spatial API│ │AlimTalk │  │ API   │

│Storage │  │Whisper│  │           │ │       │  │       │

└────────┘  └──────┘  └───────────┘ └─────┘  └───────┘

# 4. 데이터 스키마 (Supabase PostgreSQL + pgvector + RLS)

### 4.1 핵심 테이블 (MVP 11개)

| 테이블 | 역할 | 핵심 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| orgs | B2B2C 테넌트 (org_id) | id, name, persona_config (jsonb), pwa_theme |
| users | 유저 (시니어·자녀·불특정다수) | id, org_id, role, kakao_id, display_name, adaptive_ui_prefs |
| journeys | 40일 여정 | id, user_id, mode, recipient_id, chapter, day, start_date, state |
| recordings | 1분 음성 기록 | id, journey_id, day, audio_url, transcript (E2E encrypted), nonverbal_meta |
| sdf_scores | SDF 5레이어 점수 | id, journey_id, day, layer1~5 (numeric), risk_flag |
| guru_feedbacks | 4구루 응답 (단일 JSON) | id, recording_id, feedback_json (jsonb), active_guru |
| milestones | 7/14/21일 정체성 카드 | id, journey_id, type, identity_card_json |
| distillations | Day 40 '한 문장' | id, journey_id, ai_proposed, user_approved, approved_at |
| place_anchors | 장소 박제 | id, distillation_id, lat, lng, geo_anchor_id, visibility (private/public) |
| gifts | 자녀 선물 전달 | id, journey_id, recipient_id, delivered_at, viewed_at, cta_clicked_at |
| echo_replies | 마이크로 답장 | id, gift_id, replier_id, audio_url, transcript, spawned_journey_id |

### 4.2 Sacred Game State Machine 컬럼

journeys.state ENUM: ('SUMMONING', 'CONFESSION', 'DISTILLATION', 'ANCHORING', 'ECHOING', 'COMPLETED')

### 4.3 RLS 정책 핵심 SQL

-- users 테이블: 본인 데이터만 접근

CREATE POLICY "users self access" ON users

FOR ALL USING (auth.uid() = id);

-- recordings: 본인 journey만 접근 (E2E)

CREATE POLICY "recordings owner only" ON recordings

FOR ALL USING (

auth.uid() = (SELECT user_id FROM journeys WHERE id = recordings.journey_id)

);

-- place_anchors: private은 본인만, public은 승인된 것만 익명으로 조회

CREATE POLICY "place_anchors visibility" ON place_anchors

FOR SELECT USING (

visibility = 'public'

OR auth.uid() = (SELECT user_id FROM journeys j

JOIN distillations d ON d.journey_id = j.id

WHERE d.id = place_anchors.distillation_id)

);

-- gifts: 수신자만 조회 가능

CREATE POLICY "gifts recipient only" ON gifts

FOR SELECT USING (auth.uid() = recipient_id);

-- org 테넌트 격리 (B2B2C)

CREATE POLICY "org tenant isolation" ON journeys

FOR ALL USING (

org_id = (SELECT org_id FROM users WHERE id = auth.uid())

);

### 4.4 pgvector 설정 (Wisdom RAG)

-- 동서양 철학·심리학 임베딩 (초기 수만 건)

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE wisdom_corpus (

id bigserial PRIMARY KEY,

source text,        -- 'Stoicism' | 'Buddhism' | 'Rogers' | ...

author text,        -- 'Aurelius' | 'Carl Rogers' | ...

text_ko text,       -- 한국어 원문

text_en text,       -- 영어 원문 (fallback)

embedding vector(1536),  -- OpenAI text-embedding-3-small

guru_tag text[]     -- ['CBT','RamDass','BobProctor','OzPearlman']

);

CREATE INDEX ON wisdom_corpus USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);

-- 유저 기록 임베딩 (증분 저장)

ALTER TABLE recordings ADD COLUMN embedding vector(1536);

CREATE INDEX ON recordings USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);

### 4.5 E2E 암호화 필드 (AES-256-GCM)

recordings.transcript, distillations.user_approved는 애플리케이션 레벨에서 암호화하여 저장. 키는 유저별 derived key (유저 비밀번호 + salt) 또는 BYOK.

CREATE TABLE user_encryption_keys (user_id uuid, wrapped_key bytea, kms_ref text);

# 5. API 엔드포인트 명세 (Next.js Route Handlers)

### 5.1 엔드포인트 매트릭스

| Method | Path | 역할 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/magic | 카카오톡 매직링크 생성 + 발송 |
| POST | /api/journeys | 새 여정 시작 (모드·수신자·org_id 지정) |
| GET | /api/journeys/current | 현재 진행 중인 여정 조회 (state + day) |
| POST | /api/recordings | 1분 음성 업로드 → Whisper STT → 비동기 큐 |
| POST | /api/ai/guru | 4구루 단일 JSON 호출 (SDF + 피드백 통합) |
| GET | /api/sdf/:journey_id | SDF 추이 조회 (시니어 본인만) |
| POST | /api/milestones/claim | 7/14/21일 마일스톤 카드 발급 |
| POST | /api/distillations/propose | Day 40 RAG 압축 서사 제안 |
| POST | /api/distillations/approve | 유저 승인 (Opt-in) |
| POST | /api/anchors | 장소 박제 (lat/lng + geo_anchor 생성) |
| GET | /api/anchors/nearby | 현재 위치 근처 public 문장 조회 |
| POST | /api/gifts/deliver | 카카오 알림톡으로 자녀에게 선물 전달 |
| POST | /api/gifts/:id/echo | 마이크로 답장 업로드 |
| POST | /api/nudge/schedule | 구조화 넛지 스케줄 등록/갱신 |
| GET | /api/adaptive/ui | 유저별 UI 스케일 프로필 조회 |
| POST | /api/safety/crisis | SDF<6 고위험 감지 시 1393 연계 로그 |

### 5.2 핵심 API 스펙 — POST /api/ai/guru (단일 JSON 호출)

4구루 독립 호출 대신 단일 LLM 호출에서 JSON Schema로 4개 응답을 동시 생성하여 57% 비용 절감. Vercel AI SDK의 generateObject + Zod 스키마로 구현.

// Request

{

"recording_id": "uuid",

"transcript": "오늘 나순자는 조금 외로웠다...",

"nonverbal_meta": { "pitch_var": 0.42, "pause_count": 3, "energy": 0.58 },

"journey_context": {

"day": 13, "chapter": 2, "mode": "self_discovery",

"recent_sdf": { "stability": 7.1, "identity": 6.8, ... }

},

"org_id": "default"  // 또는 'hospice' | 'postpartum' | ...

}

// Response (single LLM call, structured)

{

"sdf_inferred": { "stability": 7.3, "identity": 7.0, "belief": 6.9, "action": 7.2, "env": 7.4 },

"risk_flag": false,

"active_guru": "oz_pearlman",

"guru_feedback": {

"cbt":         { "text": "...", "confidence": 0.72 },

"oz_pearlman": { "text": "...", "confidence": 0.91 },

"bob_proctor": { "text": "...", "confidence": 0.55 },

"ram_dass":    { "text": "...", "confidence": 0.78 }

},

"third_person_rephrasing": "순자는 오늘 조금 외로웠습니다...",

"suggested_wisdom_refs": [{ "corpus_id": 4821, "snippet": "..." }],

"identity_card_draft": null

}

### 5.3 핵심 API 스펙 — POST /api/distillations/propose

// Day 40 RAG 압축 서사 제안

// 1. journey_id의 모든 recordings 임베딩을 pgvector에서 조회

// 2. K-means 또는 topic modeling으로 핵심 테마 3~5개 추출

// 3. wisdom_corpus와 cross-retrieve하여 공명 문장 후보

// 4. GPT-4 Turbo (Day 40만) 고품질 LLM에 요청

// 5. 1~3개 '한 문장' 후보 반환 (유저가 선택·수정·승인)

POST /api/distillations/propose

{

"journey_id": "uuid"

}

// Response

{

"proposals": [

{ "sentence": "내 연약함은 가족을 결합시키는 가장 강력한 끈이었다.",

"rationale": "40일 중 '그럼에도'가 가장 자주 반복되었고...",

"resonating_wisdom": [...] },

{ "sentence": "...", "rationale": "..." }

],

"journey_stats": {

"most_used_words": ["그럼에도", "딸", "살아있음"],

"peak_emotional_day": 17,

"sdf_trajectory": [...]

}

}

# 6. 에이전틱 AI 4단계 오케스트레이션

과기부 '에이전틱 AI로 일상 바꾸기' 지정공모 요건: AI 에이전트의 3대 핵심 역량(멀티모달 소통 · 의사결정 지원 · 자동화)을 4단계 자율 사이클(인식→계획→실행→학습)로 구현해야 한다.

| 단계 | 역할 | 기술 구현 | 코드 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Perceive | 멀티모달 입력 이해 | Whisper STT + 음성 비언어 메타 추출 (pitch, energy, pauses) | lib/ai/perceive.ts |
| 2. Plan | 최적 대응 설계 | SDF 추론 → 활성 구루 결정 → Wisdom RAG 매칭 | lib/ai/plan.ts |
| 3. Act | 피드백·넛지 생성 | 단일 JSON LLM 호출 → DB 저장 → 알림톡 스케줄 | app/api/ai/guru/route.ts |
| 4. Learn | 결과 평가·사이클 개선 | 유저 반응 로그 + 지능형 넛지 모델 업데이트 | lib/ai/learn.ts (비동기 cron) |

### 6.1 Zod 스키마 정의 (타입 안정성 + JSON 강제)

import { z } from 'zod';

export const GuruFeedbackSchema = z.object({

sdf_inferred: z.object({

stability: z.number().min(0).max(10),

identity: z.number().min(0).max(10),

belief: z.number().min(0).max(10),

action: z.number().min(0).max(10),

env: z.number().min(0).max(10),

}),

risk_flag: z.boolean(),

active_guru: z.enum(['cbt', 'oz_pearlman', 'bob_proctor', 'ram_dass']),

guru_feedback: z.record(z.object({

text: z.string(),

confidence: z.number().min(0).max(1),

})),

third_person_rephrasing: z.string(),

suggested_wisdom_refs: z.array(z.object({

corpus_id: z.number(),

snippet: z.string(),

})),

});

// Vercel AI SDK

import { generateObject } from 'ai';

import { openai } from '@ai-sdk/openai';

const { object } = await generateObject({

model: openai('gpt-4o-mini'),

schema: GuruFeedbackSchema,

prompt: buildPrompt(transcript, nonverbal, journey_context, org_id),

});

# 7. Sacred Game 5-Phase 기술 구현

## 7.1 Phase 1 — SUMMONING (소환)

기간: Day -3 ~ Day 0 / 목적: Zero-Config 진입 + 약속 의식 + 3일 미니 체험

### 7.1.1 매직링크 진입 플로우

// 1. 자녀가 카카오톡으로 매직링크 발송

// URL: https://onmoment.kr/summon?token=<JWT>&recipient_hint=<mom_name>

// 2. Middleware에서 토큰 검증 + 세션 생성

// app/(public)/summon/page.tsx

export default async function SummonPage({ searchParams }: Props) {

const { token, recipient_hint } = searchParams;

const session = await verifyMagicToken(token);

if (!session) redirect('/invalid-link');

// Zero-Config: 설정 없이 바로 FEAT-0 진입

await supabase.from('journeys').upsert({

user_id: session.user_id,

mode: 'self_discovery',

state: 'SUMMONING',

day: -3,

recipient_hint

});

redirect('/journey');

}

### 7.1.2 3일 미니 체험 프롬프트

| Day | 프롬프트 | 넛지 목적 |
| --- | --- | --- |
| Day -3 | "오늘 창문 밖 날씨를 30초만 들려주세요" | 인지 부하 최소 / 첫 녹음 성공 체험 |
| Day -2 | "오늘 가장 따뜻했던 순간 한 가지만" | 긍정 감정 앵커링 / 자기 효능감 |
| Day -1 | "오늘 내 목소리가 나에게 전하는 느낌" | 자기 객관화 도입 / 3인칭 예비 |
| Day 0 | "앞으로 40일, 당신은 누구를 위해 목소리를 남기시겠습니까?" | 약속 의식 (Commitment) / 수신자 지정 |

### 7.1.3 PWA 설치 유도 (iOS/Android)

// public/manifest.webmanifest

{

"name": "온순간",

"short_name": "온순간",

"start_url": "/journey",

"display": "standalone",

"background_color": "#1F3A5F",

"theme_color": "#B8860B",

"icons": [{ "src": "/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }]

}

// iOS는 Add to Home Screen 가이드 모달 표시 (Day -3 완료 후)

// Android는 beforeinstallprompt 이벤트 캐치

## 7.2 Phase 2 — CONFESSION (고백) — 핵심 코어 루프

기간: Day 1 ~ Day 39 / 구성: 3장 구조 + 4구루 동적 라우팅 + 구조화 넛지

### 7.2.1 1분 음성 녹음 구현

// components/Recorder.tsx

'use client';

import { useState, useRef } from 'react';

export function Recorder({ onComplete }: Props) {

const [recording, setRecording] = useState(false);

const chunks = useRef<Blob[]>([]);

async function start() {

const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true });

const mr = new MediaRecorder(stream, { mimeType: 'audio/webm;codecs=opus' });

mr.ondataavailable = e => chunks.current.push(e.data);

mr.onstop = async () => {

const blob = new Blob(chunks.current, { type: 'audio/webm' });

// 비언어 메타 추출 (클라이언트)

const meta = await analyzeAudio(blob);

// 오프라인 큐 (Service Worker)

await enqueueRecording({ blob, meta });

onComplete(meta);

};

mr.start();

setTimeout(() => mr.stop(), 60_000); // 1분 자동 종료

setRecording(true);

}

...

}

### 7.2.2 Whisper STT + 비언어 메타 추출

// lib/ai/perceive.ts

export async function perceive(audioBlob: Blob) {

// 1. STT (Whisper API)

const transcript = await openai.audio.transcriptions.create({

file: audioBlob, model: 'whisper-1', language: 'ko'

});

// 2. 비언어 메타 (클라이언트에서 이미 추출된 경우 스킵)

const meta = {

duration: audioBlob.duration,

pitch_variance: extractPitchVar(audioBlob),

pause_count: countPauses(transcript),

energy_level: estimateEnergy(audioBlob),

};

return { transcript: transcript.text, meta };

}

### 7.2.3 3장 구조 State Machine

// lib/journey/chapters.ts

export function getChapterForDay(day: number): 1 | 2 | 3 {

if (day <= 14) return 1;       // 의식적 적응 + 저항의 계곡

if (day <= 28) return 2;       // 정체성 통합 + 의심기 방어

return 3;                       // 신경망 안정화 + 선물 준비

}

export function getUIThemeForChapter(c: 1|2|3) {

return {

1: { primary: '#5B8DEF', message: '당신의 이야기가 시작됩니다' },

2: { primary: '#B8860B', message: '반이나 오셨습니다' },

3: { primary: '#1F3A5F', message: '선물의 완성이 가까이 왔습니다' },

}[c];

}

### 7.2.4 구조화 넛지 스케줄러 (Cron)

// Vercel Cron: vercel.json

{

"crons": [

{ "path": "/api/nudge/tick", "schedule": "*/15 * * * *" }  // 15분마다

]

}

// app/api/nudge/tick/route.ts

export async function GET() {

// 1. 현재 시각 기준 트리거 대상 유저 조회

//    - 저녁 고정 시간 도래

//    - 2/5/7일 연속 미기록

//    - Day 14/21 마일스톤 도래

//    - SDF < 6점 감지 (즉시)

// 2. 지능형 필터 (하루 2회 초과 금지, 주말 빈도 조정)

// 3. 카카오 알림톡 발송 큐 적재

await sendAlimtalkBatch(targets);

}

### 7.2.5 7/14/21일 마일스톤 카드 발급

// app/api/milestones/claim/route.ts

export async function POST(req: Request) {

const { journey_id, type } = await req.json();  // type: 'd7'|'d14'|'d21'

// 1. 지난 N일 기록 임베딩 조회

const embeddings = await fetchRecordingEmbeddings(journey_id, type);

// 2. 핵심 키워드 K-means 클러스터링

const keywords = await extractIdentityKeywords(embeddings);

// 3. GPT로 '정체성 카드' 생성 (한 줄 + 키워드 3개)

const card = await generateIdentityCard(keywords);

// 예: { title: '조용히 자신을 지켜볼 줄 아는 사람',

//       keywords: ['관찰', '기다림', '따뜻함'] }

// 4. DB 저장 + 축하 애니메이션 trigger

return Response.json({ card });

}

## 7.3 Phase 3 — DISTILLATION (응축)

기간: Day 40 / 목적: 40일 전체를 '한 문장'으로 응축 + Opt-in 승인

### 7.3.1 RAG 압축 서사 파이프라인

// lib/ai/distill.ts

export async function distill(journey_id: string) {

// 1. 전체 transcript 조회 (E2E 복호화)

const recordings = await fetchAllRecordings(journey_id);

// 2. 핵심 테마 추출 (BERTopic 또는 GPT-4 direct)

const themes = await extractThemes(recordings);

// 3. Wisdom corpus cross-retrieval (pgvector)

const resonating = await supabase.rpc('match_wisdom', {

query_embedding: avgEmbedding(recordings),

match_threshold: 0.78,

match_count: 5,

});

// 4. Journey stats 계산

const stats = {

most_used_words: topWords(recordings),

peak_emotional_day: findPeakDay(recordings),

sdf_trajectory: fetchSDFTrajectory(journey_id),

};

// 5. GPT-4 Turbo (고품질 - Day 40만)

const proposals = await openai.chat.completions.create({

model: 'gpt-4-turbo',

response_format: { type: 'json_object' },

messages: [{

role: 'system',

content: DISTILLATION_SYSTEM_PROMPT

}, {

role: 'user',

content: JSON.stringify({ themes, resonating, stats })

}]

});

return { proposals: proposals.choices[0].message.content, stats };

}

### 7.3.2 유저 Opt-in 승인 UI

// app/(legacy)/distillation/page.tsx

// UI: AI가 제안한 2~3개 문장 카드 + '편집' 버튼

// 유저가 수정 후 '이것을 내 여정의 한 문장으로 삼겠습니다' 버튼

// 승인 시 distillations.user_approved 저장 + 서명(hash)

## 7.4 Phase 4 — ANCHORING (박제) — WebXR + Geospatial

기간: Day 40 ~ Day 45 / 목적: 하이브리드 앵커링 (원격 박제 + 현장 정밀 보정)

### 7.4.1 Google Geospatial API 통합

// lib/webxr/geo-anchor.ts

// Google Geospatial Creator + WebXR

import { GeospatialAnchor } from '@/lib/webxr/geospatial';

export async function createAnchor(params: {

distillation_id: string,

lat: number,

lng: number,

altitude?: number,  // 없으면 지표면 자동 추정

sentence: string,

visibility: 'private' | 'public',

}) {

// 1. Google Geospatial Cloud Anchor 생성

const geoAnchor = await fetch(

'https://places.googleapis.com/v1/geospatialAnchors',

{ method: 'POST', headers: { 'X-Goog-Api-Key': ... },

body: JSON.stringify({ location: { lat, lng, altitude } }) }

);

// 2. DB 저장

await supabase.from('place_anchors').insert({

distillation_id: params.distillation_id,

lat, lng, altitude,

geo_anchor_id: geoAnchor.id,

visibility: params.visibility,

sentence_hash: sha256(params.sentence),

});

}

### 7.4.2 WebXR 뷰어 (Three.js)

// components/AnchorViewer.tsx

'use client';

import * as THREE from 'three';

import { useEffect } from 'react';

export function AnchorViewer({ anchor }: Props) {

useEffect(() => {

const canvas = document.querySelector('#ar-canvas') as HTMLCanvasElement;

const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ canvas, alpha: true });

renderer.xr.enabled = true;

// WebXR 세션 요청 (AR)

navigator.xr!.requestSession('immersive-ar', {

requiredFeatures: ['hit-test', 'dom-overlay'],

optionalFeatures: ['anchors', 'plane-detection'],

}).then(session => renderer.xr.setSession(session));

// Geospatial 좌표 → 로컬 앵커 변환

// Three.js로 3D 타이포그래피 렌더링

renderAnchor(renderer, anchor);

}, [anchor]);

return (

<div>

<canvas id='ar-canvas' />

{/* Apple Quick Look 폴백 */}

<a rel='ar' href={`/api/anchors/${anchor.id}/usdz`}>iOS로 열기</a>

</div>

);

}

### 7.4.3 원격 박제 (현장 방문 없이)

// 시니어가 집에서 지도 핀 드롭만으로 박제

// 1. Google Maps JavaScript API 지도 표시

// 2. 로드뷰 iframe 병행 (시각적 회상 넛지)

// 3. 유저가 핀 위치 확정 → /api/anchors POST

// 4. WebXR 방문은 자녀(현장) 또는 본인(차후) 담당

### 7.4.4 NFC Dual Key (선택적 부스트)

// iOS: Web NFC 미지원 → URL Scheme + Universal Link

// Android: Web NFC API (Chrome 89+)

if ('NDEFReader' in window) {

const reader = new NDEFReader();

await reader.scan();

reader.onreading = (e) => {

const record = e.message.records[0];

const url = new TextDecoder().decode(record.data);

// url: https://onmoment.kr/anchor/<id>?boost=1

window.location.href = url;

};

}

// boost=1이면 고품질 렌더링 (Spatial Audio + 파티클 확장)

## 7.5 Phase 5 — ECHOING (공명) — 바이럴 루프

기간: Day 40+ / 목적: 24h 지연 CTA + 마이크로 답장 + K-Factor 1.0

### 7.5.1 카카오 알림톡 전달

// lib/kakao/alimtalk.ts (Solapi 등 사용)

export async function deliverGift(gift: Gift, recipientPhone: string) {

await solapi.send({

to: recipientPhone,

templateId: 'onmoment_gift_delivered',

variables: {

'#{sender_name}': gift.sender_name,

'#{gift_url}': `https://onmoment.kr/gift/${gift.access_token}`

}

});

// 24시간 후 답장 CTA 알림 스케줄 (Supabase Edge Function cron)

await supabase.from('scheduled_nudges').insert({

type: 'echo_cta',

gift_id: gift.id,

scheduled_at: addHours(new Date(), 24),

});

}

### 7.5.2 수신자 선물 뷰어 (매직링크 기반 익명 접근)

// app/(public)/gift/[token]/page.tsx

// 인증 없이 토큰만으로 접근 (E2E 선물은 편집된 Public 버전만)

export default async function GiftPage({ params }: { params: { token: string } }) {

const gift = await resolveGiftByToken(params.token);

if (!gift) return <NotFound />;

// 조회 기록 (한 번만)

await supabase.from('gifts').update({ viewed_at: new Date() })

.eq('id', gift.id).is('viewed_at', null);

return (

<GiftJourneyViewer gift={gift} />

// 40일 어록 페이지별 펼침 + 부드러운 음악 + 장소 지도 + WebXR 진입

);

}

### 7.5.3 마이크로 답장 + 재귀 리츄얼

// 24시간 후 알림: '엄마에게 30초 답장해 볼까요?'

// 답장 업로드 후 → '당신의 여정을 시작할까요?' CTA

// 클릭 시 새 journey 생성 (K-Factor 발생)

async function spawnJourneyFromEcho(echo_reply: EchoReply) {

const newJourney = await supabase.from('journeys').insert({

user_id: echo_reply.replier_id,

parent_journey_id: echo_reply.parent_journey_id,  // K-Factor 추적

mode: 'self_discovery',

state: 'SUMMONING',

day: -3,

}).select().single();

// 부모에게 '답장이 도착했고, 이제 자녀도 여정을 시작했습니다' 알림

await notifyParent(echo_reply.parent_journey_id);

}

# 8. 8개 게임 모드 — org_id 기반 동적 라우팅

핵심 원리: 코어 데이터 파이프라인은 100% 동일. org_id (또는 URL path)에 따라 시스템 프롬프트·UI 테마·4구루 가중치만 교체. 백엔드 코드 수정 0.

### 8.1 동적 라우팅 구현

// lib/orgs/config.ts

export const ORG_CONFIGS = {

default: {

path: '/',

systemPrompt: DEFAULT_SACRED_GAME_PROMPT,

personaWeights: { cbt: 0.25, oz: 0.25, bob: 0.25, ram: 0.25 },

uiTheme: 'warm-gold',

mode: 'self_discovery',

},

hospice: {

path: '/welldying',

systemPrompt: HOSPICE_PROMPT,  // Ram Dass 영적 현존 중심

personaWeights: { cbt: 0.05, oz: 0.15, bob: 0.05, ram: 0.75 },

uiTheme: 'gentle-lavender',

mode: 'welldying',

},

postpartum: {

path: '/newmom',

systemPrompt: POSTPARTUM_PROMPT,  // Carl Rogers 자기 수용

personaWeights: { cbt: 0.30, oz: 0.20, bob: 0.10, ram: 0.40 },

uiTheme: 'soft-cream',

mode: 'self_acceptance',

},

eap: {

path: '/wellness',

systemPrompt: EAP_PROMPT,  // Bob Proctor 성장

personaWeights: { cbt: 0.30, oz: 0.15, bob: 0.45, ram: 0.10 },

uiTheme: 'professional-blue',

mode: 'growth',

},

// ... 8개 모드 전체

};

// middleware.ts — URL path로 org_id 자동 설정

export function middleware(req: NextRequest) {

const path = req.nextUrl.pathname;

const orgKey = Object.entries(ORG_CONFIGS)

.find(([_, cfg]) => path.startsWith(cfg.path))?.[0] || 'default';

req.cookies.set('org_id', orgKey);

}

### 8.2 8개 모드 매핑

| 모드 | URL Path | org_id | 핵심 구루 가중치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자기 탐색 (기본) | onmoment.kr/ | default | 균등 (0.25×4) |
| 변화 계기 | onmoment.kr/change | change | Bob Proctor 0.60 |
| 생애 변곡점 (D-Day) | onmoment.kr/dday | dday | Ram Dass 0.50 + 다각도 0.30 |
| 병환 감사 | onmoment.kr/gratitude | hospice | Ram Dass 0.75 |
| 관계 회복 | onmoment.kr/reconcile | reconcile | CBT 0.40 + Oz 0.35 |
| 독서 리츄얼 | onmoment.kr/reading | reading | Wisdom Vector DB 강화 |
| 순례/여행 | onmoment.kr/pilgrimage | pilgrimage | Ram Dass + Place Engine |
| 커뮤니티 (B2B) | onmoment.kr/[org]/* | org-specific | org별 커스텀 |

# 9. Two-Track 데이터 주권 아키텍처

감시 파라노이아 방어 원칙: 40일 날것의 기록(Private)과 정제된 선물(Public)은 시스템적으로 완전 분리. 유저가 Opt-in 승인한 것만 외부로 나간다.

### 9.1 3중 데이터 분리

| 계층 | 내용 | 저장 방식 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Private | 40일 날것의 음성·텍스트·SDF 5레이어 | AES-256-GCM E2E 암호화 + RLS | 유저 본인만 |
| Public (선물) | Day 40 '한 문장' + 편집된 어록 | 일반 저장 + 유저 서명 | 수신자(자녀) + Opt-in 공개 시 불특정 다수 |
| B2G (익명) | SDF 집계 추이 + 위험 키워드 빈도 | 비식별화 + K-익명성 ≥ 5 | 지자체 boardman 권한 (dashboard_admin) |

### 9.2 Redaction 파이프라인

// lib/privacy/redact.ts

// Day 40 이후 Private → Public 승격 시 자동 실행

export async function redactForPublic(journey_id: string) {

const recordings = await fetchAllRecordings(journey_id);

// 1. PII 탐지 (이름·전화번호·주소)

const redacted = await redactPII(recordings);

// 2. 민감 키워드 필터링 (자해·학대 등)

const filtered = await filterSensitive(redacted);

// 3. 유저에게 '이 내용이 자녀에게 전달됩니다' 프리뷰

//    유저가 행·단어 단위로 편집·삭제 가능

// 4. 최종 서명(hash) 저장 + distillations.user_approved 업데이트

return filtered;

}

### 9.3 BYOK 구현 (선택적)

// 유저가 자체 Gemini API 키를 제공하면 서버에 암호화 저장 안 함

// 세션 내에서만 in-memory 사용

// lib/byok/gemini.ts

export async function callGeminiBYOK(userKey: string, prompt: string) {

// userKey는 세션 쿠키에 AES-GCM 래핑하여 저장

// 매 요청마다 unwrap → API 호출 → 응답 후 즉시 해제

const client = new GoogleGenerativeAI(userKey);

const result = await client.generateContent(prompt);

return result.response.text();

}

# 10. 비용 최적화 기술 구현 — 57% 절감 구조

### 10.1 단일 JSON 호출 구조

원안: 4구루 × 독립 LLM 호출 = 유저당 매일 $0.012 × 40일 = $0.48

최적화: 단일 JSON 호출 1회 = 유저당 매일 $0.005 × 40일 = $0.20 (57% 절감)

### 10.2 감정 미러링 UI 대체

// Stage 1만 AI 호출, Stage 2~5는 UI 탭으로 대체

// components/MirroringStages.tsx

const STAGES = [

{ id: 1, ai: true,  label: 'AI가 들려준 당신의 목소리' },  // 서버 호출

{ id: 2, ai: false, label: '3인칭 다시 읽기' },            // 클라이언트 템플릿

{ id: 3, ai: false, label: '신체 감각 체크' },             // 체크리스트 UI

{ id: 4, ai: false, label: '타인에게 전할 한 줄' },         // 입력 폼

{ id: 5, ai: false, label: '내일의 나에게 한 마디' },       // 입력 폼

];

// AI 호출 80% 감소

### 10.3 BYOK 옵션 구현 (유저 한계비용 $0)

유저가 Google AI Studio에서 무료로 받은 Gemini API 키를 입력하면 STT만 서버 부담. LLM 비용은 유저 부담 (무료 티어 1,500 req/day로 충분).

### 10.4 예상 비용 (MAU 10,000명)

| 항목 | 원안 $/월 | 최적화 $/월 | BYOK $/월 | 절감 구조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM (4구루) | $48,000 | $20,400 | $0 | JSON 통합 + 유저 부담 |
| STT (Whisper) | $7,200 | $7,200 | $7,200 | 변동 없음 |
| Embedding | $600 | $600 | $600 | 변동 없음 |
| WebXR (8th Wall) | $3,000 | $0 | $0 | Geospatial 오픈소스 |
| Voice Cloning | $36,000 | $4,000 | $4,000 | Day 40만 적용 |
| 인프라 | $0 | $200 | $200 | Vercel + Supabase |
| 합계 | $94,800 | $32,400 | $12,000 | 최대 87% 절감 |

# 11. 시니어 UX 기술 요구사항 (Adaptive UI Engine)

### 11.1 3단계 UI 스케일

// lib/ui/adaptive.ts

export const UI_SCALES = {

regular: { base: 16, title: 24, button: 56 },   // 기본 (60~64세)

large:   { base: 20, title: 32, button: 72 },   // 확대 (65~74세)

xlarge:  { base: 24, title: 40, button: 84 },   // 최대 (75세+)

};

// 자동 감지:

// 1. OS 텍스트 크기 설정 (prefers-reduced-motion, font-size)

// 2. 초기 3회 탭 정확도 측정 → 오터치 빈도 기반 추천

// 3. 사용자 명시적 변경 항상 우선

### 11.2 접근성 기본 요건

- 최소 버튼 크기 56×56 dp (WCAG 2.2 AAA)

- 색상 대비 7:1 이상 (본문), 4.5:1 (보조)

- 모든 상호작용 요소에 aria-label / role

- 스크린 리더 테스트 (VoiceOver iOS / TalkBack Android)

- 키보드만으로 전체 플로우 완주 가능

- 에러 상태는 시각·청각·햅틱 3중 피드백

- 애니메이션 비활성화 옵션 (prefers-reduced-motion)

### 11.3 기록 화면 핵심 UI

// app/(journey)/record/page.tsx

// - 중앙 마이크 아이콘 크기 200px (최대)

// - 녹음 중 시각적 파형 피드백 (소리 전달 확인)

// - 실시간 경과 시간 (00:45 / 01:00)

// - 정지 시 '잘 들었어요' 피드백 + 자동 업로드

// - 오프라인 시 큐잉 상태 '나중에 보내드릴게요'

## 12. Resilience Layer — Graceful Degradation

### 12.1 오프라인 큐 (Service Worker)

// public/sw.js + Workbox

workbox.routing.registerRoute(

/\/api\/recordings/,

new workbox.strategies.NetworkOnly({

plugins: [

new workbox.backgroundSync.BackgroundSyncPlugin('recordings-queue', {

maxRetentionTime: 24 * 60  // 24시간 보관

})

]

}),

'POST'

);

// 네트워크 복구 시 자동 재전송

### 12.2 에러 경로 매핑 (유저 노출 0건)

| 에러 상황 | 내부 처리 | 유저에게 보이는 것 |
| --- | --- | --- |
| STT 실패 | 텍스트 입력 폴백 화면 전환 | '음성 대신 타이핑으로 남겨볼까요?' |
| LLM 타임아웃 | 캐시된 구루 템플릿 응답 + 재시도 큐 | '오늘 순자님의 이야기를 정성껏 품고 있어요' |
| 카카오 API 실패 | SMS 폴백 / 이메일 폴백 | 수신자는 링크로 동일 경험 |
| WebXR 미지원 | Apple Quick Look (USDZ) 또는 2D 지도 | '내 기기에서는 지도로 볼게요' |
| 네트워크 단절 | IndexedDB 저장 + 백그라운드 싱크 | '이야기가 잘 담겼어요' |
| Whisper 과부하 | 큐 대기 + 완료 시 알림 | '분석 중입니다. 편히 쉬세요' |

# 13. 안전망 (SDF + 1393 연계 프로토콜)

### 13.1 SDF 위험 판정 로직

// lib/safety/risk.ts

export function assessRisk(sdf: SDFScores, meta: NonverbalMeta, transcript: string) {

let risk = 0;

// 1. SDF 점수 기반

if (sdf.stability < 6) risk += 2;

if (sdf.stability < 4) risk += 3;

// 2. 비언어 이상 신호

if (meta.energy < 0.2 && meta.pause_count > 10) risk += 2;

if (meta.pitch_variance < 0.15) risk += 1;  // 단조로운 톤

// 3. 키워드 감지 (정규식 + LLM 분류)

if (/자해|죽고 싶|사라지고 싶/.test(transcript)) risk += 5;

return {

level: risk >= 5 ? 'critical' : risk >= 3 ? 'high' : risk >= 1 ? 'medium' : 'low',

score: risk,

};

}

### 13.2 1393 연계 플로우

// 위험 레벨별 대응

// low: 일반 피드백

// medium: 톤 전환 (응원 → 따뜻한 보호) + '오늘은 쉬어가도 괜찮아요'

// high: 구루 자동 전환 (Ram Dass 영적 현존)

//        + UI에 '이야기를 들어줄 사람' 버튼 노출 (1393 안내)

// critical: 즉시 1393 원터치 연결 배너 + 외부 상담센터 파트너 MOU 기반 연락

//            + 비상 연락처 자동 안내 + 내부 운영자 알림

// 원칙: '치료' 용어 금지. '들어줄 사람이 기다려요' 등 de-medicalized 표현만 사용

### 13.3 Human-in-the-loop

- critical 레벨 감지 시 창업자/운영자에게 Slack 즉시 알림

- MOU 심리상담센터에 익명화 요청 전달 (유저 동의 시)

- 24시간 내 팔로업 확인 (자동 + 수동 병행)

# 14. 1인 창업자 개발 워크플로우

Claude Code + Superpower + Cursor + GitHub의 조합은 1인 창업자가 시니어 시장 MVP를 4개월에 출시할 수 있게 하는 핵심 레버리지. '코드를 쓰는 속도'가 아닌 '의도를 코드로 전환하는 속도'가 경쟁력이다.

## 14.1 Claude Code × Superpower 활용 전략

| 도구 | 주요 용도 | 1인 창업자 최적화 활용 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code (CLI) | 대형 레포 컨텍스트 코딩 | TRD 전체를 시스템 프롬프트로 + 전체 레포 indexing + 에픽 단위 위임 |
| Superpower | 장기 태스크 자율 실행 | Sacred Game Phase별 기능 개발을 하루 단위 배치로 자동화 |
| Cursor | IDE 내 빠른 edit·refactor | 단일 파일 수정 + 타입 에러 즉시 해결 |
| ChatGPT (o1/Pro) | 아키텍처 의사결정 검토 | 트레이드오프 분석 + 코드 리뷰 |
| GitHub Copilot | 보일러플레이트 자동 완성 | 반복 패턴 타이핑 절약 |
| Vercel CLI | 즉시 프리뷰 배포 | PR마다 자동 프리뷰 URL → 시니어 파일럿 공유 |
| Supabase CLI | 마이그레이션 + local dev | 프로덕션과 동일 스키마 로컬 재현 |

### 14.2 Claude Code 최대 활용 패턴 (검증된 3가지)

패턴 1: TRD 전체를 CLAUDE.md로 주입

# 레포 루트의 CLAUDE.md에 다음을 유지

# - 이 TRD v8.0 전체 요약 (2,000 단어)

# - 현재 스프린트 목표

# - 사용 중인 스택 버전

# - 금지 사항 (SaMD 용어, 손실 프레이밍 등)

# - 코드 컨벤션 (파일 구조, 네이밍)

# Claude Code는 매 세션 시작 시 자동으로 이것을 읽음

패턴 2: 기능 단위 에픽 위임

# 예시 프롬프트:

# 'TRD v8.0 섹션 7.2.4 구조화 넛지 스케줄러를 구현해줘.

#  - Vercel Cron 설정

#  - /api/nudge/tick route handler

#  - 5일 연속 미기록 감지 쿼리

#  - 카카오 알림톡 배치 발송

#  - 하루 2회 초과 금지 로직

#  - 테스트 포함 (Vitest)'

# Superpower는 이 에픽을 자율적으로 실행 → PR 생성

패턴 3: 시뮬레이션 기반 검증

# 'SIM-08 (의심기 Day 13 이탈 방지) 시나리오를

#  Playwright E2E 테스트로 구현해줘:

#  1. 12일간 기록 + 2일 누락

#  2. 5일 미기록 넛지 트리거 확인

#  3. 14일 마일스톤 언락 동작 확인

#  4. 정체성 카드 발급 검증'

# 출력을 GitHub Actions CI에 통합

# 15. GitHub 저장소 구조 및 개발 환경

### 15.1 저장소: https://github.com/bkim74/onmoment

onmoment/

├── .github/

│   └── workflows/

│       ├── ci.yml              # lint + test + typecheck

│       ├── preview-deploy.yml  # Vercel 프리뷰 (모든 PR)

│       └── e2e.yml             # Playwright E2E (main 병합 시)

├── CLAUDE.md                   # Claude Code 컨텍스트 (TRD 요약)

├── README.md                   # 1인 창업자용 셋업 가이드

├── DECISIONS.md                # Decision Log (D-01~D-60)

├── package.json                # Next.js 14 + TypeScript

├── next.config.js

├── tsconfig.json

├── tailwind.config.ts

├── vercel.json                 # Cron + 환경변수

│

├── src/

│   ├── app/                    # Next.js 14 App Router

│   │   ├── (public)/           # 비인증 영역

│   │   │   ├── summon/         # Phase 1 매직링크 진입

│   │   │   ├── gift/[token]/   # Phase 5 선물 뷰어

│   │   │   └── anchor/[id]/    # Phase 4 AR 뷰어

│   │   ├── (onboarding)/       # FEAT-0 Day -3~0

│   │   ├── (journey)/          # Phase 2 Day 1~39

│   │   ├── (legacy)/           # Phase 3~4 Day 40+

│   │   ├── api/                # Route Handlers

│   │   │   ├── ai/guru/route.ts

│   │   │   ├── recordings/route.ts

│   │   │   ├── distillations/

│   │   │   ├── anchors/

│   │   │   ├── gifts/

│   │   │   ├── nudge/tick/route.ts

│   │   │   └── safety/crisis/route.ts

│   │   └── layout.tsx

│   │

│   ├── components/

│   │   ├── ui/                 # shadcn/ui + 시니어 확장

│   │   ├── recorder/           # 1분 음성 녹음

│   │   ├── guru/               # 4구루 UI

│   │   ├── sdf/                # SDF 시각화

│   │   ├── webxr/              # AR 뷰어

│   │   └── adaptive/           # Adaptive UI Engine

│   │

│   ├── lib/

│   │   ├── ai/                 # 4구루 오케스트레이션

│   │   │   ├── perceive.ts

│   │   │   ├── plan.ts

│   │   │   ├── act.ts

│   │   │   ├── learn.ts

│   │   │   └── schemas.ts      # Zod

│   │   ├── sdf/                # SDF 추론

│   │   ├── webxr/              # Geospatial + Three.js

│   │   ├── kakao/              # 알림톡 + OAuth

│   │   ├── supabase/           # Client + Types

│   │   ├── orgs/config.ts      # 8개 모드 설정

│   │   ├── privacy/redact.ts

│   │   └── safety/risk.ts

│   │

│   ├── types/

│   └── middleware.ts           # org_id 자동 설정

│

├── supabase/

│   ├── migrations/             # SQL 버전 관리

│   ├── seed.sql                # Wisdom corpus 초기

│   └── functions/              # Edge Functions (cron)

│

├── tests/

│   ├── unit/                   # Vitest

│   ├── e2e/                    # Playwright

│   │   ├── sim-00-hybrid-funnel.spec.ts

│   │   ├── sim-01-zero-config.spec.ts

│   │   ├── ... sim-15

│   └── fixtures/               # 테스트 오디오 파일

│

├── scripts/

│   ├── seed-wisdom.ts          # 동서양 철학 임베딩

│   ├── woz-pilot.ts            # Wizard of Oz 수동 파일럿

│   └── migrate.ts

│

├── public/

│   ├── manifest.webmanifest

│   ├── sw.js                   # Service Worker

│   └── icons/

│

└── docs/

├── PRD_v9.md               # Sacred Game Architecture

├── TRD_v8.md               # 본 문서

└── SIM/                    # 시뮬레이션 체크리스트

### 15.2 package.json 핵심 의존성

{

"dependencies": {

"next": "^14.2.0",

"react": "^18.3.0",

"@supabase/supabase-js": "^2.45.0",

"@supabase/ssr": "^0.5.0",

"ai": "^3.4.0",                          // Vercel AI SDK

"@ai-sdk/openai": "^0.0.70",

"@ai-sdk/google": "^0.0.55",

"openai": "^4.70.0",                     // Whisper STT

"zod": "^3.23.0",

"three": "^0.169.0",                      // WebXR

"next-pwa": "^5.6.0",

"tailwindcss": "^3.4.0",

"@radix-ui/react-*": "*",                 // shadcn/ui 기반

"solapi": "^5.0.0",                      // 카카오 알림톡

"@sentry/nextjs": "^8.30.0",

"posthog-js": "^1.161.0"

},

"devDependencies": {

"typescript": "^5.6.0",

"vitest": "^2.1.0",

"@playwright/test": "^1.48.0",

"supabase": "^1.200.0"

}

}

# 16. MVP 4개월 Sprint 로드맵

### 16.1 월별 목표 매트릭스

| 월 | Sprint 목표 | 산출물 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1 | PWA 뼈대 + 카카오/Google Auth 1분 음성 녹음 + Whisper STT Supabase 스키마 + RLS Zero-Config 온보딩 CI/CD + Vercel 프리뷰 | onmoment.kr 도메인 연결 매직링크 → 첫 녹음 2탭 STT 5초 이내 PR별 프리뷰 URL | WoZ 파일럿 3명 첫 기록 성공 |
| Month 2 | 4구루 단일 JSON 호출 SDF 추론 + 위험 감지 Adaptive UI 3단계 1393 연계 + 안전망 3일 미니 체험 리츄얼 | /api/ai/guru 안정 가동 SDF 상관계수 > 0.7 critical 감지 오차 < 5% 시니어 5명 3일 완주 | WoZ → 실서비스 전환, 40일 전환율 60%+ |
| Month 3 | 3장 구조 + 의심기 넛지 7/14/21일 마일스톤 Resilience Layer 완성 구조화 넛지 스케줄러 장소 선택 UX (지도) | 오프라인 데이터 유실 0 카카오 알림톡 발송 자동화 Day 14 마일스톤 언락 | SIM-01~10 전체 PASS |
| Month 4 | Day 40 DISTILLATION + 한 문장 WebXR AR 뷰어 (기본) 카카오 선물 전달 24h 후 CTA + 답장 루프 E2E 전체 사이클 검증 | 첫 완주 시니어 20명 자녀 D2C 결제 3건 K-Factor ≥ 0.5 달성 프로덕션 배포 | Day 40 완주 + 답장 수신 확인 |

### 16.2 주간 릴리즈 리듬 (1인 창업자 지속 가능성)

- 월요일: 주간 플래닝 + GitHub Issue 백로그 정리 (30분)

- 화~목: 핵심 기능 구현 (Claude Code 위임 + 리뷰)

- 금요일: 통합 테스트 + PR 리뷰 + Vercel 프로덕션 배포

- 토요일: WoZ 파일럿 유저 피드백 수집 + 분석

- 일요일: 휴식 (번아웃 방지 — 1인 지속 가능성의 핵심)

# 17. 배포 파이프라인 (Vercel + Supabase + 도메인)

### 17.1 초기 셋업 단계별 명령어

# 1. 레포 클론

gh repo create bkim74/onmoment --public --clone

cd onmoment

# 2. Next.js 14 초기화

pnpm create next-app@latest . --ts --tailwind --app

# 3. Supabase 프로젝트 생성 + 연결

pnpm dlx supabase init

pnpm dlx supabase link --project-ref <PROJECT_REF>

pnpm dlx supabase db push  # 마이그레이션 적용

# 4. Vercel 연결

pnpm dlx vercel link

pnpm dlx vercel env add OPENAI_API_KEY

pnpm dlx vercel env add SUPABASE_URL

pnpm dlx vercel env add SUPABASE_ANON_KEY

pnpm dlx vercel env add SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

pnpm dlx vercel env add KAKAO_CLIENT_ID

pnpm dlx vercel env add KAKAO_CLIENT_SECRET

pnpm dlx vercel env add SOLAPI_API_KEY

pnpm dlx vercel env add GEO_API_KEY

# 5. 프로덕션 배포

pnpm dlx vercel --prod

# 6. 도메인 연결

# Vercel Dashboard → Project → Domains → onmoment.kr

# 도메인 등록처(가비아 등)에서 A 레코드 → 76.76.21.21

# www 서브도메인 → CNAME cname.vercel-dns.com

# (Cloudflare 프록시 사용 시 Proxy Status: Proxied + Full SSL)

### 17.2 환경별 URL

| 환경 | URL | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Production | https://onmoment.kr | 실제 서비스 |
| Staging | https://staging.onmoment.kr | B2B2C 시연 + 최종 QA |
| Preview | https://onmoment-git-<branch>.vercel.app | PR별 자동 프리뷰 |
| Local | http://localhost:3000 | 개발 |

### 17.3 CI/CD (.github/workflows/ci.yml)

name: CI

on: [push, pull_request]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: 20, cache: 'pnpm' }

- run: pnpm install

- run: pnpm typecheck

- run: pnpm lint

- run: pnpm test

- run: pnpm exec playwright install --with-deps

- run: pnpm test:e2e

# 18. 테스트 전략 — SIM-01~15 시뮬레이션

### 18.1 시뮬레이션 매트릭스

| ID | 시나리오 | 테스트 방법 |
| --- | --- | --- |
| SIM-00 | Hybrid Funnel 3일 → 40일 전환 | Playwright E2E (FEAT-0 완주 후 Day 1 진입) |
| SIM-01 | Zero-Config 매직링크 진입 | 2탭 이내 첫 녹음 완료 |
| SIM-02 | Adaptive UI 자동 조정 | 시력·운동능력 시뮬레이션 (오터치 3회 → 스케일 UP) |
| SIM-03 | 오프라인 데이터 보전 | 네트워크 차단 → 재연결 시 자동 싱크 확인 |
| SIM-04 | STT 실패 → 텍스트 폴백 | Whisper mock 500 에러 → 타이핑 전환 UX |
| SIM-05 | Progressive Disclosure | Day 1 UI 깊이 1 → Day 28 깊이 3까지 자연 증가 |
| SIM-06 | De-medicalized 카피 검증 | 전체 UI 문자열 정규식 검사 (금지어 목록) |
| SIM-07 | SDF 위험 감지 → 1393 연계 | 고위험 키워드 주입 → critical 레벨 감지 → 배너 |
| SIM-08 | 의심기 Day 13 이탈 방어 | 5일 미기록 → 넛지 → 14일 마일스톤 언락 |
| SIM-09 | Day 40 DISTILLATION 승인 | 40일 모의 데이터 → 한 문장 제안 → Opt-in |
| SIM-10 | Place Anchoring 원격 박제 | 지도 핀 드롭 → Geo Anchor 생성 → AR 뷰 접근 |
| SIM-11 | WebXR 미지원 기기 폴백 | WebXR API mock 실패 → Quick Look / 2D 지도 |
| SIM-12 | 카카오 알림톡 전달 → 수신자 뷰 | 자녀 토큰 → 선물 페이지 조회 → 24h CTA |
| SIM-13 | 마이크로 답장 → K-Factor | 답장 녹음 → 새 journey 스폰 → 부모 알림 |
| SIM-14 | org_id 동적 라우팅 | onmoment.kr/welldying → Ram Dass 가중치 확인 |
| SIM-15 | Graceful Degradation 전체 | 모든 외부 API 실패 시 유저 에러 노출 0 |

### 18.2 Wizard of Oz 수동 파일럿 (서비스 출시 전 필수)

# 서류 제출 및 MVP 출시 전 3~5명 시니어 섭외 (오픈채팅방/네이버 밴드)

# 카카오톡 음성 메시지 수동 수령 + GPT-4 수동 프롬프트 + 피드백 회신

# scripts/woz-pilot.ts 활용

pnpm tsx scripts/woz-pilot.ts \

--participant-ids=1,2,3 \

--days=3 \

--manual-feedback \

--export=csv

# 출력: 3일 완주율, 40일 본 여정 전환 의향률, 자녀 WTP

# 이 한 줄의 정량 데이터가 1억 원의 합격을 결정

# 19. 모니터링 & 관측성

### 19.1 운영 대시보드 (PostHog + Sentry + Vercel)

| 도구 | 추적 대상 | 알림 임계 |
| --- | --- | --- |
| PostHog (무료) | 유저 퍼널, 구간별 이탈, 기능 사용률 | Day 14 이탈률 > 50% 시 슬랙 알림 |
| Sentry (무료) | 에러, 성능, 릴리즈 추적 | 에러율 > 1% 5분간 지속 시 알림 |
| Vercel Analytics | 페이지뷰, Web Vitals | LCP > 2.5s 시 경고 |
| Supabase Logs | RLS 거부, 쿼리 지연 | RLS 거부 > 10/min 시 알림 (해킹 시도) |
| Custom KPI 대시보드 | 40일 완주율, SDF 개선, K-Factor | 주간 리뷰 |

### 19.2 핵심 KPI 대시보드 쿼리

-- 40일 완주율 (주간)

SELECT

DATE_TRUNC('week', start_date) AS week,

COUNT(*) FILTER (WHERE state = 'COMPLETED') * 1.0 / COUNT(*) AS completion_rate

FROM journeys

WHERE start_date > NOW() - INTERVAL '90 days'

GROUP BY week;

-- K-Factor

SELECT

COUNT(DISTINCT j.id) AS source_journeys,

COUNT(DISTINCT spawned.id) AS spawned_journeys,

(COUNT(DISTINCT spawned.id)::float / COUNT(DISTINCT j.id)) AS k_factor

FROM journeys j

LEFT JOIN journeys spawned ON spawned.parent_journey_id = j.id;

-- SDF 평균 개선 (Day 1 vs Day 40)

SELECT

AVG(day40.stability - day1.stability) AS avg_stability_gain

FROM sdf_scores day1

JOIN sdf_scores day40 ON day40.journey_id = day1.journey_id

AND day40.day = 40 AND day1.day = 1;

# 20. 환경 변수 / 시크릿 관리

# .env.local (절대 커밋 금지)

# .env.example은 커밋 (키 이름만)

# === Supabase ===

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=ey...

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=ey...       # 서버만

# === OpenAI ===

OPENAI_API_KEY=sk-...

OPENAI_MODEL_GURU=gpt-4o-mini         # 일반 여정

OPENAI_MODEL_DISTILL=gpt-4-turbo      # Day 40만

# === Google ===

GEO_API_KEY=AIza...                   # Geospatial + Maps

# === Kakao ===

KAKAO_CLIENT_ID=xxxxx

KAKAO_CLIENT_SECRET=xxxxx

KAKAO_REST_API_KEY=xxxxx

SOLAPI_API_KEY=xxxxx                  # 알림톡

SOLAPI_API_SECRET=xxxxx

# === 암호화 ===

ENCRYPTION_MASTER_KEY=<32-byte base64>  # AES-256

JWT_SECRET=<long random>

# === 결제 ===

KAKAO_PAY_CID=xxxxx

# === 모니터링 ===

SENTRY_DSN=https://...

POSTHOG_KEY=phc_...

# === 1393 & 안전망 ===

SAFETY_SLACK_WEBHOOK=https://hooks.slack.com/...  # critical 알림

# === 도메인 ===

NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://onmoment.kr

시크릿은 절대 코드에 하드코딩 금지. Vercel Dashboard의 Environment Variables에만 저장하고, CI는 GitHub Secrets에 분리 저장. 로컬은 .env.local + gitignore.

# 21. 의사결정 기록 (Decision Log v8.0)

v7.0까지의 D-01~D-48 의사결정 전량 계승. v8.0 신규 결정사항:

| ID | 결정 사항 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| D-49 | Next.js 14 풀스택으로 FE/BE 통합 | 1인 창업자 컨텍스트 스위칭 비용 최소화 / Claude Code 레포 전체 이해 |
| D-50 | Supabase 관리형 + RLS로 테넌트 격리 | B2B2C 확장성 + Zero DevOps + 1인 운영 |
| D-51 | Vercel AI SDK + Zod 스키마로 단일 JSON 호출 | 타입 안정성 + 4구루 57% 비용 절감 일관 구현 |
| D-52 | Google Geospatial + Three.js (8th Wall 배제) | 라이선스 $수천/월 회피 / 오픈소스 자유도 |
| D-53 | Day 40만 GPT-4 Turbo + ElevenLabs 고품질 | 유닛 이코노믹스 최적화 (LLM 70% 절감) |
| D-54 | BYOK Gemini 옵션 기본 제공 | 유저 한계비용 $0 + 데이터 주권 |
| D-55 | 카카오 알림톡 Solapi 경유 (무료 발신 안 됨) | 시니어 친숙도 > 비용 / 발신 비용 건당 15원 수용 |
| D-56 | org_id 미들웨어 기반 URL path 매핑 | 백엔드 코드 수정 0으로 8개 모드 확장 |
| D-57 | Wizard of Oz 파일럿 서비스 출시 전 필수 실행 | 시장 검증 정량 증거 확보 (VC 필수) |
| D-58 | Playwright E2E SIM-00~15 CI 통합 | 1인 창업자 regression 방어 |
| D-59 | PostHog + Sentry + Vercel 무료 티어 조합 | MVP 단계 모니터링 비용 0 |
| D-60 | CLAUDE.md 레포 루트 유지 (TRD 요약) | Claude Code 세션별 컨텍스트 자동 주입 |

# 22. 1인 창업자 체크리스트 (Day 1 Launch Kit)

## 22.1 프로젝트 킥오프 (Day 1~3)

- [ ] GitHub 레포 생성 (bkim74/onmoment)

- [ ] CLAUDE.md에 TRD v8.0 요약 저장

- [ ] DECISIONS.md에 D-01~D-60 복사

- [ ] Vercel 프로젝트 연결 + onmoment.kr 도메인 등록

- [ ] Supabase 프로젝트 생성 + 스키마 마이그레이션

- [ ] OpenAI/Google/Kakao API 키 발급 + Vercel env 등록

- [ ] GitHub Actions CI 가동 확인

- [ ] Sentry + PostHog 프로젝트 생성

## 22.2 Month 1 목표 (주요 마일스톤)

- [ ] 매직링크 → 1분 녹음 → STT 저장 엔드-투-엔드 동작

- [ ] Zero-Config 온보딩 PWA 설치 가능

- [ ] RLS 정책 전체 테이블 적용 + 테스트 통과

- [ ] WoZ 파일럿 시니어 3명 섭외 + Day -3 완료

## 22.3 Month 4 목표 (프로덕션 론칭)

- [ ] onmoment.kr 프로덕션 도메인 안정 가동

- [ ] 첫 Day 40 완주 시니어 확인 (최소 1명)

- [ ] 자녀 D2C 결제 3건 이상

- [ ] K-Factor ≥ 0.5

- [ ] SIM-01~15 전체 PASS

- [ ] 사업계획서 v9.0 + TRD v8.0을 예창패/과기부에 제출

## 22.4 번아웃 방지 원칙 (1인 창업자 지속 가능성)

일요일은 절대 코딩 금지 / 주 50시간 상한선 / 2주마다 반나절 휴식 / Claude Code가 할 수 있는 일은 모두 위임하고, 창업자는 '무엇을 만들지'만 결정

## 22.5 Superpower 극대화 프롬프트 템플릿

# 기능 개발 위임 프롬프트

# -----------------------------------

# [Context]

# TRD v8.0 섹션 X.Y를 참고하여

# [Task]

# 다음 기능을 구현해줘:

# 1. <구체적 요구사항>

# 2. <타입 정의>

# 3. <테스트 케이스>

#

# [Constraints]

# - 파일 경로: src/lib/<area>/

# - Zod 스키마 필수

# - Supabase RLS 준수

# - 에러 시 Graceful Degradation

#

# [Done Definition]

# - 타입 체크 PASS

# - Vitest 테스트 PASS

# - Sentry 에러 핸들링

# - 문서 주석 한국어

#

# [PR 생성]

# - 브랜치: feat/<area>-<feature>

# - 제목: 'feat(<area>): <요약>'

# - 바디: 체크리스트 포함

— End of TRD v8.0 Sacred Game Technical Specification —

onmoment.kr  |  github.com/bkim74/onmoment

매일 1분, 목소리로 남기는 나의 스토리두잉.

가장 귀한 리츄얼의 순간이 되어, 세상에 하나뿐인 당신만의 선물이 됩니다.